猪头肉标准化车间建设项目

实

施

方

案

申报单位：东郭村股份经济合作社

二零二二年十月

猪头肉标准化车间建设项目

# 一、基本情况

东郭村位于长子县城东4公里，全村共有539户1621人，党员48人，耕地面积为3036亩，集体经济年收入达40余万元，全村人均纯收入15000余元。助力我镇乡村振兴，推动农业提质增效、农民增收致富，东郭村于2022年引入长子县有来头食品有限公司，计划与长子县有来头食品有限公司合作新建生产“诸事顺利”牌系列长子猪头肉项目。项目建成后，预计年总产量600吨，销售收入1800万元，利润300万元，提供就业岗位50个，带动乡镇脱贫户务工就业。由于东郭村股份经济合作社资金短缺，特向县乡村振兴中心申请衔接资金100万元，用于与长子县有来头食品有限公司合作 “猪头肉标准化车间建设项目”，东郭村股份经济合作社申请的衔接资金，所产生利润每年按下拨资金的7%用于全镇脱贫户、三类户分红以及本村公共设施建设,拓宽三类户收益渠道,助力宋村镇乡村振兴工作。

二、项目建设的必要性与可行性

（一）项目建设必要性

长子猪头肉为清水白猪头肉，传说起源于清末民初。其肉质红润，吃起来肥而不腻，片如纸薄，口味香酸、透凉爽口。是长治、晋城两市19个县、市、区人所喜欢的一种独特风味的卤肉制品。2003年被上党名吃研究会评为“上党名吃”，2004年被省烹协评为“山西名小吃”。但是，百年来，一直是民间艺人开店小规模生产，销量仅限于本地。

近年来，随着人们生活水平的日益提高，越来越多的人们趋向购买无公害、绿色、健康、方便的食品，已成为国际国内市场消费的主流。本项目充分发挥当地充足的资源优势，并与山西农大食品科学与工程学院等单位技术合作，采用目前国际国内领先灭菌保鲜技术，开发长子猪头肉开袋即食食品，并保持猪头肉传统制作工艺和风味，推向全国市场做大做强，让消费者了解长子饮食文化。以优势产品为依托，以规模化、标准化加工企业为龙头，以市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户，带动农民增收，形成全县畜产品生产、加工、销售一条龙产业化发展，对激发农民养猪积极性具有十分重要的意义。

（二）本村项目建设可行性

1.主要产品的种类及产量：项目“诸事顺利”牌系列猪头肉产品，建成后年总产量600吨。其中，猪头肉400吨、猪耳80吨、猪蹄70吨、猪尾50吨及卤肉制品加工。

2.产品的销售渠道：目前该产品的市场供需现状及趋势。长子猪头肉，因其肉质脆软、肥而不腻、清香可口、肉味独特的特点，已成为上党名吃，山西名小吃、是居家酒宴、休闲生活、馈赠亲友之佳品，城乡市场需求量日益增大。据调研，2021年，长子县23家加工猪头肉小店上市量已达到1500余吨，但仍远不能满足当地市场需求，故为本项目提供了较大的发展空间。

（3）主要营销策略：公司对产品营销首先以定量、分级包装，锁定目标消费群。包装分礼盒、简装两个类别，一是礼盒，在包装设计上也凸显产品高档风格，内包装猪头肉片、猪耳片、猪蹄、猪尾组合精品，目标消费群定位为大中城市超市、酒店，社会高层人士家庭品尝或送礼给亲朋好友，进一步向消费者提升“诸事顺利”品牌的整体形象，传播“诸事顺利”高档猪头肉方便食品品牌的理念；二是简装，精选猪头肉片、猪耳片、猪蹄、猪尾单一简装而成，包装设计精简、雅致，产品品种多样化，价格实惠，目标定位为城乡农村消费群体，作为整体销售的主力军，定位为走量产品，其任务是为公司提升销售额和利润；三是全面整合广告传播形象，以礼盒为主体加载到电视、广播、报纸等媒体中，集中造势，产生提醒效应、品牌效应，直接促进产品销售。

目前本产品以销往上海、北京、晋城、临汾、太原等各地，2022年11月本公司与太原美特好大型连锁超市签约。

三、项目建设地点、规模与建设时间

1.项目实施地点：长子县宋村镇东郭村

2.项目建设规模：主要建设一座储存能力达50吨的原料及成品冷库，新建一座1000平方米的万级净化车间，年生产能力扩大到600吨，引进更选进的海普瑞HPP超高压低温灭菌设备，购进现代工艺切片机3台。

3.建设时间：2022年12月—2023年12月，共12个月。

四、技术措施

（一）猪头肉标准化车间

1.规划方位：万级净化车间建设位于东郭村北长子县有来头食品有限公司院内，建筑面积南北长26米，东西宽24米。

2.下水管道建设：在规划好的厂房周边，利用管道穿越技术沿墙壁东西两侧埋两条下水管道，在车间内部按设计要求建设地漏、明排水沟，与室外主下水管道连通。

3.车间水电布置：根据设计图纸，提前在车间内部布置不锈钢纯水管道和主要仪器电线。

4.车间地面处理：利用环氧自流平地面施工技术，对车间地面进行处理。

5.净化车间建设：车间墙壁隔断和员顶均采购岩绵净化板，根据图纸要求对内部进行隔断施工。

6.洁净空调及排风机安装：车间内部隔断做好后，在车间顶部铺设净化空调，在主要生产区域设置送、回风管路，形成十万级洁净区域。

7.检测报告：委托第三方检测机构对洁净车间是否达到万级洁净进行检测，并出具检测报告。

8.申请食品生产许可证：车间建设完成后，通过市场监督管理部门申请食品生产许可证。

（二）技术方案

1.长子猪头肉选料、卤制、分切，采用传统工艺流程。包装灭菌，采用目前国际国内领先的“真空包装机和HPP超高压冷灭菌保鲜技术”。经过原材料挑选 → 脱毛 → 清洗 → 卤制 →净化车间预冷 → 分切 → 计量 → 包装 → 灭菌 → 质检 → 外包装 → 冷藏 → 冷链销售工艺流程生产。保持产品原色、原味、原营养成份，常温保质期20天，0-4℃保质期50天。

2.技术方案优势：

(1)筛选出长子猪头肉冷灭菌保鲜技术；

(2)突破了国内猪头肉高温灭菌出油造成产品沾连技术难题；

(3)实现了长子猪头肉周年生产上市；

(4)填补了国内猪头肉冷灭菌一项空白；

(5)形成了长子猪头肉规模化、标准化、产业化开发模式。

(6)实现机器切片提高产量进行规模化、标准化奠定了基础。

五、建设内容及资金使用计划

1、建设内容

主要建设：两层钢结构厂房建设，万级净化车间建设，购进30升HPP超高压灭菌机及50升HPP超高压灭菌机各一台。

2、资金使用计划

项目建设总投资580万元。两层钢结构厂房建设费用122.5万元，万级净化车间建设费用103.5万元，购进30升HPP超高压灭菌机需资金124万，购进50升HPP超高压灭菌机需资金230万元，共计580万元。

六、项目总投资及资金来源

项目总投资580万元，其中申请衔接资金100万元，自筹资金480万元。

资金来源共分为两部分：一是申请衔接资金100万元，自筹资金480万元，衔接资金100万元全部用于采购30升HPP超高压灭菌设备，（该设备总价124万元，申请补助100万元，自筹24万元）二是自筹资金480万元，主要用于30升HPP超高压灭菌机24万元，50升HPP超高压灭菌机230万元，两层钢结构厂房建设122.5万元，万级净化车间建设103.5万元。

七、组织及管理措施

(一)项目组织管理

项目建设单位建立管理机构，成立项目单位法人为组长的项目领导组。具体负责制定实施方案及重要的资金开支。参与协调各涉项单位的工作，提供各种资料报表，落实项目建设的各项措施，组织项目工程实施，做好项目投资必要的财务和会计记录，对项目建设中各期资料进收集整理，进行归档，组织实施项目初期验收工作。

（二）项目建设管理

项目建设过程中严格遵守主管部门要求建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，坚决杜绝擅自随意更改实施方案内容的行为和做法。在项目实施方案批复后，抓紧实施，实施过程中从施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，项目建成后请示进行验收，未经验收或验收不合格的不可使用。

（三）项目财务管理

按国家有关规定建立会计核算账册，专账管理，专款专用，严格按批复方案下达的投资计划执行，不挤占、挪用项目建设资金。严格按项目建设程序、支出预算、年度投资计划及工程进度拨付资金。

（四）项目运行管理

为保证项目顺利实施和圆满完成，确立专人对资金的使用及建设进度进行监管，项目资金实行专款专用、专账管理、专人负责，同时接受上级有关部门的检查、监督；搞好项目的竣工验收和档案工作，将从项目申报到竣工验收各环节的文件资料，按有关规定收集、整理、归档。

八、项目效益评价

（一）社会效益

项目建成后，常年吸收当地户脱贫户168人，带动当地农户及贫困户增收致富，劳有所得。此项工程建成投产后随着生产规模的不断扩大不仅可以使企业获取更大的经济效益，而且还可以获取较好的社会效益，可为社会提供50个就业岗位，每年所获利润以下拨资金的7%交由乡镇统筹，一部分用于给脱贫户、三类户分红，另一部分用于巩固壮大村集体，助力宋村镇乡村振兴工作。

更为当地的乡村振兴增加了一道亮丽的风景线。进而为长子独具的特色的地方名吃猪头肉产业新村、产业庄园，特色小镇购物基地等旅游园区，并以此提升特色产品的附加值等方面均可起到一定的借鉴和引领作用。

（二）经济效益

项目建成投产后，年加工猪头肉系列产品600吨，销售收入1800万元，利润300万元，税金130万元。

（三）生态效益

项目的实施过程不产生有害物质，项目建成后为食品洁净车间，生产过程无较大噪音，不产生有毒有害废水，不影响周边生态环境。

# 东郭村股份经济合作社

# 二0二二年十月

# 猪头肉标准化车间

# 建设项目投资预算表

| # 序号 | # 建设内容 | # 数量 | # 单位 | 单价 # /万元 | 金额 # /万元 | 金额 # /万元 |  | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # 市财政资金 | 自筹 # 资金 |  |
|  | # 总投资 |  |  |  | # 580 | # 100 | # 480 |  |
| # 一 | # 机器设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | HPP超高压灭菌机（30升） | # 1 | # 台 | # 124 | # 124 | # 100 | # 24 |  |
| # 2 | # HPP超高压灭菌机（50升） | # 1 | # 台 | # 230 | # 230 |  | # 230 |  |
| # 二 | # 两层钢结构厂房建设 |  |  |  | # 122.5 |  | # 122.5 |  |
| # 三 | # 万级净化车间建设 |  |  |  | # 103.5 |  | # 103.5 |  |