大堡头镇北李村全钢架覆被式大棚

建设项目

实

施

方

案

长子县大堡头镇北李村股份经济合作社

二〇二四年四月

目     录

一、合作社现状	1

二、项目建设的必要性与可行性	1

三、项目建设地点、规模与建设时间	2

四、技术措施	2

五、实施内容及资金使用计划	5

六、项目总投资及资金来源	5

七、组织及管理措施	6

八、项目效益评价	7

1.社会效益	7

2.经济效益	8

3.生态效益	8

大堡头镇北李村全钢架覆被式

大棚建设项目

一、合作社现状

长子县大堡头镇北李村股份经济合作社成立2020年3月，法人代表为原鹏程，主要经营北李村集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务等。大堡头镇北李村位于长子县往南2公里处，距大堡头镇政府3公里，交通便利，北李村现有187户，480余人，耕地面积1100亩，基本农田约1100亩，村民主要收入来源为种植玉米的传统农业生产，村民常年面朝黄土背朝天，年收入寥寥无几，合作社主要领导与成员为了提高村民收益，建设现代农业，促进产业发展、农业转型，计划建设全钢架覆被式大棚5座，总占地面积30亩，用于进行蔬菜生产示范，最终实现村民增收致富。

长子县大堡头镇北李村股份经济合作社，积极探索集体经济发展经营管理新模式，多途径创收，年收入计划为5万元以上，用于集体经济再发展。

大堡头镇北李村现有脱贫户7户16人，项目建成后，用于周年生产蔬菜，务工人员优先雇用本村村民与脱贫户人员，种植蔬菜所得收益以不少于下拨资金的7%交由乡镇统筹，一部分用于对全镇现有脱贫户及监测户中部分收入困难户进行帮扶，一部分继续用于壮大村集体经济。

二、项目建设的必要性与可行性

1、项目建设的必要性

大堡头镇北李村耕地主要是传统的玉米种植，为尽快带动农户实现蔬菜种植积极性，增加村民收入，合作社拟建设5座全钢架覆被式大棚，向全村推广蔬菜种植新技术、新品种、新模式，进而达到迎合市场需求的反季节蔬菜种植产业规模化的新目标。

2、项目建设的可行性

本村位于浊漳河北岸，地理环境优越，四季分明，光照充足，气候温暖、雨量充沛，无霜期长，地貌、水源在发展大棚蔬菜种植业方面有巨大的发展潜力，主要优势地平水浅，运输道路畅通，相邻S326、S228省道及县域公路岚海线，具有得天独厚的地理优势，目前合作社已与农户签订了土地租赁合同，租赁农户土地30亩，每亩租赁费1000元/年，合作社部分成员有从事蔬菜规模化生产的管理经验，同时具有蔬菜产品外销渠道，了解当地蔬菜在全国蔬菜市场销售空档期的供需品种，从事蔬菜生产、销售风险较小，收益可观。农户种蔬菜积极性高，自愿从事蔬菜生产工作。

三、项目建设地点、规模与建设时间

项目建设地点为大堡头镇北李村东，建设规模约30亩，建设内容为5座全钢架覆被式大棚。每座大棚宽15米，棚间距2米，大棚长度为100米。

项目建设时间计划为2024年4月底至2024年10月底，共6个月时间。

四、技术措施

（一）拱棚建设

①规划方位:北李村村东，路北，大棚南北走向，东西占地宽15米，棚长100米规格。

②开挖拱架基础和2排中柱基础：在规划好的地块上，沿东西两侧边沿开挖拱架基础，坑深50-80厘米、坑口直径40-50厘米，对称排列，基坑间距1米，浇铸混凝土，露出地面5-10厘米。

③安装钢架：在东西横向两撑线混凝土基础浇筑时插入地锚，从中间向两侧顺次对称插入钢架，并进行固定。

④安装边架、中柱：在规划好地块的东端和西端分别安装两个边架并进行固定；棚内中柱2排，横向间距2米，纵向间距6米，中柱插人混凝土基础内，柱与棚主架焊接，柱顶以下1.5米处焊接钢管斜撑与主棚架焊接，2米间距柱间钢管连接。

⑤扣棚膜：选择在早晨无风天气进行。棚膜拉好后，要将东西两端边架外侧棚膜埋入土中，并保持棚面南北不留皱褶，东西呈绷紧状态，用卡环将膜压入卡槽进行固定，加装卷膜器。

⑥固定压线：扣好棚膜后，在棚膜上用压线拉紧压实，将棚膜压紧，做成内撑外压型。

⑦安装防虫网：在卡槽内镶入防虫网，防虫网高度1米左右，在通风透气的过程中，减少飞虫进入，从而减少病害的发生。

⑧安装棉被：在棚顶部中央固定卷帘机与卷杆，卷起棉被固定在棚顶，外界温度降低时，放下棉被，起到保温作用。

- （二）蔬菜种植技术

种植模式为一年两茬，采取春提早，秋延后，根据市场需求，合理按排种植茬口。根据市场需求情况，选择市场畅销蔬菜种植品种，进行科学种植，合理调节，所需秧苗按照种植时期与茬口按排，提前订购优质商品苗，进一步保证产品品质与增加经营收益。

（1）定植

①施足底肥，精细整地。

前茬蔬菜要求一次性施足底肥，每亩施优质无菌农家肥果菜类5-6方，叶菜类3-4方，配合测土配方肥,随整地将底肥一次施入。

②适时定植。

整地前要深耕细耙，耕深达到25cm左右为宜，要求土壤细碎无坷垃。定植前完成打畦铺膜。

③壮苗早栽合理密植，大棚建设完成及时进行第一茬蔬菜定植，坐水定植秧苗，秧苗栽在垄边上，每垄2行，栽苗位置以浇水时能湿到根部为宜。定植完成后及时整理铺设滴灌带，浇一边透水，有利于缓苗，缓苗后及时进行蹲苗。

（2）中期管理

塑料大棚温度管理很重要，白天温度控制在25-32°C，夜晚温度控制在18°C以下，浇水见干见湿，从采收蔬菜开始，每20天追一次肥。

（3）病虫害防治

①用75%的百菌清配成800倍液，一次防治多种病害，以防为主，减少病害发生。

②防治蚜虫可用50%抗蚜威1500倍液喷雾，防治其他虫害可用甲维盐进行喷雾。

（3）适时采收

蔬菜成熟时，按市场收购要求及时在晴天上午采摘，减少植株病虫感染。

（4）前茬蔬菜采收后期，及早进行下茬蔬菜种植计划，预定秧苗，合理安排茬口。

五、建设内容与资金使用计划

项目建设内容5座全钢架覆被式大棚，使用完全部资金95.67万元（其中包括土地租赁费；大棚监控系统；管理用房（彩钢板房）；深度80米水源井、水泵、开关，电线架设、灌溉给水管道）。分别为：土地租赁费3万元，大棚监控系统0.5万元，15㎡彩钢板管理用房0.37万元，钢架结构材料需资金50.35万元，零配件需资金1.1万元，棚膜需资金2.16万元，防虫网需资金0.15万元，门需资金0.25万元，棉被及垫被需资金11.8万元，卷帘机需资金1.2万元，机井、水泵及电力等灌溉配套设施5.59万元；人工、机械与其他费用需资金19.2万元。

六、项目总投资及资金来源

项目总投资95.67万元，建设5座全钢架覆被式大棚，宽15米、长100米，每栋需资金17.242万元，其中：钢架结构材料需资金10.07万元，零配件需资金0.22万元，棚膜需资金0.432万元，防虫网需资金0.03万元，门需资金0.05万元，棉被及垫被需资金2.36万元，卷帘机需资金0.24万元，人工、机械与其他费用需资金3.84万元，5栋共需资金86.21万元；土地租赁费3万元，大棚监控系统0.5万元，15㎡彩钢板管理用房0.37万元，机井、水泵及电力等灌溉配套设施5.59万元；来源为两部分：一是乡村振兴衔接资金84万元；二是合作社自筹11.67万元。

乡村振兴衔接资金84万元，全部用于支付建设全钢架覆被式大棚，5栋全钢架覆被式大棚建设共需86.21万元，不足部分2.21万元由合作社自筹资金解决。

- 合作社自筹资金11.67万元，用于支付机井、水泵及电力等灌溉配套设施5.59万元，大棚监控系统0.5万元，15㎡彩钢板管理用房0.37万元，土地租赁费3万元，大棚建设不足部分2.21万元。

- 七、组织及管理措施

1.项目组织管理

建设单位遵循“务实”、“高效”、“精细”的原则，成立项目单位法人为组长的项目领导组，具体负责制定项目实施方案及重要的资金开支，参与协调各涉项单位的工作，提供各种资料报表，落实项目建设的各项措施，组织项目工程实施，做好项目投资必要的财务和会计记录，对项目建设中各期资料进行收集整理、归档，组织实施项目初期验收工作。

2.项目建设管理

项目建设过程中严格遵守主管部门要求的建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，杜绝擅自随意更改实施方案内容。项目实施方案批复后，尽快实施，实施过程中从施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，项目建成后请示主管部门进行验收，未经验收或验收不合格的不得交付使用。

3.项目财务管理

按国家有关规定建立核算账册与相关的财务管理制度，专款专用，严格按批复方案下达的投资计划执行，不得挤占、挪用项目建设资金。

4.项目运行管理

为保证项目顺利实施和完成，确保项目资金实行专款专用、专人管理，随时掌握专项资金的流向、使用动态，掌握建设进度款项拨付与施工进度同步，同时接受上级有关部门的检查、监督。保证在建项目专人对全过程质量与施工进度的跟踪验证，并且按工程建设的有关规程、规范做好竣工验收和工程施工档案存档管理（从项目申报到竣工验收各环节的施工资料、上级文件，按有关规定专人收集、整理、归档）。

八、项目效益评价

1、社会效益

（1）项目建成后，常年吸收当地劳动5人以上务工人员，每人年出勤按约250天计算，80元/天，每人年工资收入2万元以上，临时工人3人以上，其中包括1人以上脱贫户务工人员。另外，合作社租赁本村耕地每亩1000元，（包括脱贫户）能够增加当地村民耕种收入，种植蔬菜销售获得的利润以不少于下拨资金的7%交由乡镇统筹，一部分用于对全镇现有脱贫户及监测户中部分收入困难户进行帮扶，一部分继续用于壮大村集体经济发展。

（2）本项目实施后，给我村传统的农业种植产业，带来了一次产业结构的转型换代和提升，推动农业生产转型发展，逐步形成以蔬菜、粮食生产、销售一体化的新型农村产业结构链，同时引进无公害蔬菜生产新技术，推动蔬菜有机化生产，全面提高蔬菜品质，为广大消费者提供安全、放心的优质蔬菜品种。

2、经济效益

项目建成后，5栋全钢架覆被式大棚净种植面积为11.26亩，一年两茬，平均亩产蔬菜12000公斤，每公斤平均售价1.5元，亩销售值1.8万元，总产量为135.12吨，总销售值为20.268万元。

- 生态效益

- 本项目属于生态型农业项目，无论是施工期间和投产运营期间，基本不会产生“三废”，既没有水质污染，更不产生废气、废渣等污染物。相反，本项目实施后可为人们提供安全的绿色蔬菜食品，而且，项目本身就是绿色种植的生态农业、精品农业，同时也能有效加大绿色植被效应，间接改善生态环境。

长子县大堡头镇北李村股份经济合作社

二〇二四年四月