农作物秸秆综合利用

提质增效设备引进生产项目

实

施

方

案

石哲镇西汉村股份经济合作社

2024年5月

目  录

一、村情现状…………………………………………………3

二、项目建设的必要性与可行性……………………………3

三、项目建设地点、内容与时间……………………………5

- 四、技术路线及生产流程……………………………………5

五、建设内容与资金使用计划………………………………6

六、项目总投资及资金来源…………………………………7

七、组织及管理措施…………………………………………8

八、项目效益评价……………………………………………10

农作物秸秆综合利用提质增效设备

引进生产项目实施方案

- 村情现状

长子县石哲镇西汉村位于长子县城西10公里处，全村1700人，党员75名，村民代表24人，耕地3000余亩，设施农业800余亩，人均纯收入达11600元。村内有21户36人脱贫户和监测帮扶对象。村南2公里处有326省道，东有吕岭线贯村而过，交通便利，地理条件得天独厚。闫建光为村支书主任一肩挑，村内通过产权制度改革和合同清理等工作，理清了集体各类资产，增加了集体收入，村集体年收入30余万元，主要用于村内基础设施修复与村民福利发放，改善全村生产生活条件。

二、项目建设的必要性与可行性

1、项目建设的必要性

农作物秸秆综合利用项目，就是利用玉米、小麦等有机废物秸秆作为原料，进行处理，生产固体肥料、液体肥料、天然气、环保生物纤维等，环保生物纤维是塑料的替代品，可生产包装袋、一次性餐具等，使农业生产废物变废为宝。该项目符合新能源的开发利用方向，可优化当地的用能结构，有利于节能减排，缓解经济发展的能源“瓶颈”制约及环境、生态压力，不仅可实现能源的再生利用，也可取得经济效益和生态效益并举的效果。

提质增效设备引进生产项目实施方案是应用山东轻工学院的新技术，在原有生产工艺的基础上，新增并优化一批设备，这些设备可以大幅度提高产品质量，提升产品售价，增加企业效益。

2、项目建设的可行性

长子县作为农业生产大县，全县种植46万亩玉米，可产23万吨秸秆，每年有大量的农业废弃物产生，农业废弃物的处理需求极大，目前，国家已相继出台多部规划和指导意见推动农业废弃物资源的高效利用，并进一步加大了政策支持以及财政支持的力度。农业废弃物综合利用率已成为乡村振兴评价指标体系构建的主要指标之一。

长子县石哲镇西汉村具备实施该项目条件，主要是，一是交通便利，水、电、路等自然条件优越；二是农作物秸秆综合利用项目已经建成，具备实施本方案的车间和场地；三是本村耕地较多，有一定的原料资源；四是村支两委会团结，有有能力的带头人；五是群众拥护，群众基础好,同时，全县种植46万亩玉米，可产23万吨秸秆，生产原料充足，这都为项目顺利实施提供了保障。

三、项目建设地点、内容与时间

项目实施地点为石哲镇西汉村。

项目建设内容：该项目主要在原车间内新增S350-HYB单轴生物撕裂分丝机一台、S350-HYB配套强制喂料机一台、TYSW-2500三网带式生物压榨机一台、LSN-3000双网生物浓缩机一台；在辅助车间内增加φ20000*1500中心搅拌机一台、HDSR-200B罗茨风机三台、5300*13200液压往复式刮泥机一台、9JKL-4000型双轴生物挤压成型机一台、配套电气自动化控制系统一套；在场地内新增10KV-5000高压计量柜一台、10KV-5000高压进线柜一台、10KV-5000高压出线柜二台、S11-M-1000型电力变压器一台、1000KVA低压电容补偿柜一台、1000KVA低压进线柜一台、1000KVA低压出线柜一台。

项目建设时间为2024年5月—2024年12月。

- 技术路线及生产流程

该项目在现有的生产设备中，增加单轴撕裂分丝机、双网生物浓缩机、三网带式压榨机等主要设备，以增加秸秆生产过程中的撕裂分丝帚化效果，达到增加纤维叩解度5-10%，使目前生产的普通纤维提高到新的质量，可以应用于更高档的产品，如高档珠宝饰品包装、高档电子产品包装等。

五、建设内容与资金使用计划

项目建设内容主要是购置设备，资金总额261.42万元。

| 建设或设备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软化工序主设备 |  |  | 一套 | 93.27 |
| 明细 | 单轴生物撕裂分丝机 | S350-HYB | 一台 | 48.2 |
|  | 撕裂机配套强制喂料机 | S350-HYB | 一台 | 4.56 |
|  | 三网带式生物压榨机 | TYSW-2500 | 一台 | 11.8 |
|  | 双网生物浓缩机 | LSN-3000 | 一台 | 28.71 |
| 软化工序辅助设备 |  |  | 一套 | 58.75 |
| 明细 | 中心搅拌机 | φ20000X15000 | 一台 | 20.8 |
|  | 液压往复式刮泥机 | 5300X132000 | 一台 | 7.24 |
|  | 罗茨风机 | HDSR--200B | 三台 | 9.66 |
|  | 双轴生物挤压成型机 | 9JKL-4000型 | 一台 | 17.56 |
|  | 软化工序电气自动化控制系统 | 含编程及远程 | 一台 | 3.49 |
| 高压/低压预装箱式变电站YBP-12 10/0.4 |  |  | 一套 | 109.4 |
| 明细 | 高压计量柜 | 10KV-5000 | 一台 | 16.8 |
|  | 高压进线柜 | 10KV-5000 | 一台 | 13.74 |
|  | 高压出线柜 | 10KV-5000 | 二台 | 35.6 |
|  | 电力变压器 | S11-M-1000 | 一台 | 21.86 |
|  | 低压电容补偿柜 | 1000KVA | 一台 | 8.74 |
|  | 低压进线柜 | 1000KVA | 一台 | 6.42 |
|  | 低压出线柜 | 1000KVA | 一台 | 6.24 |
| 合计 |  |  |  | 261.42 |

六、项目总投资及资金来源

项目总投资261.42万元：全部用于购置设备费。

资金来源为两部分：一是县级部门资助200万元；二是村自筹61.42万元。

县级部门资助200万元，全部用于购置设备，见下表：

| 建设或设备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软化工序主设备 |  |  | 一套 | 93.27 |  |
| 明细 | 单轴生物撕裂分丝机 | S350-HYB | 一台 | 48.2 |  |
|  | 撕裂机配套强制喂料机 | S350-HYB | 一台 | 1.89 | 总价4.56，补贴1.89 |
|  | 三网带式生物压榨机 | TYSW-2500 | 一台 | 11.8 |  |
|  | 双网生物浓缩机 | LSN-3000 | 一台 | 28.71 |  |
| 高压/低压预装箱式变电站YBP-12 10/0.4 |  |  | 一套 | 109.4 |  |
| 明细 | 高压计量柜 | 10KV-5000 | 一台 | 16.8 |  |
|  | 高压进线柜 | 10KV-5000 | 一台 | 13.74 |  |
|  | 高压出线柜 | 10KV-5000 | 二台 | 35.6 |  |
|  | 电力变压器 | S11-M-1000 | 一台 | 21.86 |  |
|  | 低压电容补偿柜 | 1000KVA | 一台 | 8.74 |  |
|  | 低压进线柜 | 1000KVA | 一台 | 6.42 |  |
|  | 低压出线柜 | 1000KVA | 一台 | 6.24 |  |
| 合计 |  |  |  | 200 |  |

西汉村合作社自筹资金61.42万元，全部用于购置设备，见下表：

| 建设或设备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明细 | 中心搅拌机 | φ20000X15000 | 一台 | 20.8 |  |
|  | 液压往复式刮泥机 | 5300X132000 | 一台 | 7.24 |  |
|  | 罗茨风机 | HDSR--200B | 三台 | 9.66 |  |
|  | 撕裂机配套强制喂料机 | S350-HYB | 一台 | 2.67 | 总价4.56，自筹2.67 |
|  | 双轴生物挤压成型机 | 9JKL-4000型 | 一台 | 17.56 |  |
|  | 软化工序电气自动化控制系统 | 含编程及远程 | 一台 | 3.49 |  |
| 合计 |  |  |  | 61.42 |  |

七、组织及管理措施

1.项目组织管理

项目建设单位遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，成立项目单位法人为组长项目领导组。具体负责制定项目实施方案及重要的资金开支。提供各种资料报表，落实项目建设的各项措施，组织项目实施，做好项目投资必要的财务和会计记录，对项目建设中各期资料进行收集整理、归档，组织实施项目初期验收工作。

2.项目建设管理

项目建设过程中严格遵守主管部门要求建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，坚决杜绝擅自随意更改实施方案内容的行为和做法。项目实施方案批复后，抓紧实施，实施过程中从施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，项目建成后尽快请示主管部门进行验收。

3.项目财务管理

按国家有关规定建立会计核算账册，专账管理，专款专用，严格按批复方案下达的投资计划和批复执行，不得挤占、挪用项目建设资金。

4.项目运行管理

为保证项目顺利实施和圆满完成，确立专人对资金的使用及建设进度进行监管，项目资金实行专款、专账、专人管理，同时接受上级有关部门的检查、监督；搞好项目的竣工验收和档案整理工作，将从项目申报到竣工验收各环节的文件资料，按有关规定收集、整理、归档。

- 项目运营方式

- 为使项目顺利实施，确保集体利益及脱贫户和监测扶贫对象利润分红。合作社决定采取设备租赁方式运行。即：西汉村股份经济合作社将购置的设备全部租给长治西汉家农业有机废弃物循环利用有限公司，由长治西汉家农业有机废弃物循环利用有限公司向合作社缴纳租赁费用，租赁费用每年不低于14万元。合作社与西汉家公司签订租赁合同，合同期限3年为一个周期，租金每年定时缴纳。

八、项目效益评价

（一）经济效益

项目建成后，年产高档生物纤维1万吨，价格较目前普通生物纤维平均每吨增加100元，年增加销售收入100万元，新增利润30万元。

（二）社会效益

项目实施后，一是可为农民提供50位就业岗位，平均年收入3万元(其中包括脱贫户和监测帮扶对象2人以上)；二是可增加村集体收入，使农民受益；三是及时收购秸秆，杜绝了燃烧秸秆现象，达到了减轻环境污染和降低森林火灾发生效果，同时增加了农民收入，利国利民；四是每年分红以不低于上级补助资金的7%为标准上交镇政府，一部分用于对全镇脱贫户和监测困难群体进行帮扶，从而带动脱贫户和监测户加快增收步伐，另一部分用于壮大村集体经济；五是巩固拓展了脱贫攻坚成果，进一步有效衔接乡村振兴工作，为本村乡村振兴工作做出巨大贡献。

长子县石哲镇西汉村股份经济合作社

2024年5月