灵芝生产基地建设项目

实

施

方

案

长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社

二〇二四年五月二十日

目  录

一、项目村现状	3

二、项目建设的必要性与可行性	4

三、项目建设地点、规模与建设时间	5

四、技术措施	5

五、实施内容及资金使用计划	8

六、项目总投资及资金来源	9

七、组织及管理措施	9

八、项目效益评价	10

1.社会效益	10

2.经济效益	11

3.生态效益	11

长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社

灵芝生产基地建设项目

一、项目村现状

长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社位于长子县石哲镇刁黄村，成立于2020年，法人代表为李志强，刁黄村现有耕地面积为650亩，总人口为306人，农户105户，其中水浇地200亩，建有14座日光温室，占地面积为50亩，种有中药材30亩，其余耕地全部种植玉米。2024年春长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社领导人员经多资市场调研与咨询，得知当前灵芝生产业利润高，适合当地气候，最终与山东省灵芝生产合作社建立合作协议，最终决定在刁黄村建设生产基地，对方提供菌种、生产技术与销售渠道等。目前长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社已租赁耕地73亩，已建设锅炉房高温灭菌室，用于生产灵芝菌棒，生产用房与生产设施正在计划建设中。

合作社现有管理人员2人，技术人员3人 ，临时雇用人员20人以上，包括监测户5人，临时雇用人员每人月工资最少在2000元以上。

近年来玉米价格下降，农民种植玉米收益不高，合作社为增加当地农户收入，决定建设灵芝生产基地，带动当地农户增收致富，并为周边乡村发展经济做出示范。为尽快完成这项工作，合作社决定实施“灵芝生产基地建设项目”。

合作社承担有脱贫户、三类户16户40人，基地雇用工人主要从本村农户与脱贫户、三类户中选择，从而增加脱贫户、三类户收益渠道，助力本镇乡村振兴工作。

二、项目建设的必要性与可行性

1、项目建设的必要性

石哲镇刁黄村位于长子县西部，属于山区乡村，村内农户主要收入来源为农业收入，近年来玉米价格不断下降，农户种植收益增加乏力。灵芝被誉为“天地灵草”灵芝孢子是一种珍贵的中药材，拥有广泛医疗价值与健康功效，可提高身体免疫力，抗氧化能力等，用于辅助治疗多种疾病，目前市场货源较少，价格较高，当地气候适合温室种植，合作社引进该项目与新技术，为当地农户增收开辟一条新渠道做出示范。

2、项目建设的可行性

基地所在地方地平水浅，当地农户较多从事农业生产，劳动力丰富，合作社管理人员与技术人员有丰富的管理经验与市场信息收集能力，能够合理安排棚内日常生产工作，学习接受力强，能够胜任灵芝种植生产工作，长子县石哲镇刁黄村股份经济合作与山东省灵芝生产专业合作社签订服务协议，确保生产技术到位，销售渠道畅通，项目建成后就可投产增收。

三、项目建设地点、规模与建设时间

项目实施地点为石哲镇刁黄村，建设灵芝种植基地73亩，建设内容包括：6个日光温室，每个温室长103米，宽为11.5米,高为2.8米，间距为1.5米，总占地面积12亩；

项目建设时间为2024年9月－2024年10月，共2个月时间。

四、技术措施

一）日光温室建设

①规划方位:日光温室采取东西走向，温室占地宽为11.5米，棚长103米，高为2.8米，间距为1.5米。

②后墙与梁架建设：采用下挖堆土式后墙，宽2米，高3.5米，边堆边夯，中间采用水泥立柱并进行固定，安装钢梁并进行固定。

③扣棚膜：选择在早晨无风天气进行。棚膜拉好后，要将东西两端边架外侧棚膜埋入土中，并保持棚面南北不留皱褶，东西呈绷紧状态，风口安装卷膜器。

④固定压线：扣好棚膜后，在棚膜上用压线拉紧压实，将棚膜压紧，做成内撑外压型。

⑤棉被安装：温室顶部固定棉被，用于遮阳与保温。

- 灵芝栽培技术

1、培养料的制备

灵芝的生长需要腐生在菌棒上，菌棒需要具有葡萄糖，纤维素，半纤维素等营养元素，这些物质就是灵芝的培养料，灵芝培养料配方为木屑58%，麦麸20%，豆粕20%，蔗糖1%，石膏粉1%。按照总量的1%填入杀菌用的生石灰。按配方称取原辅料先干拌再湿拌，要求原辅料均匀，干湿均匀，控制含水量为60%到65%，以用力握时指缝间有水但不滴出为宜。装袋选用直径12厘米，长45厘米的聚丙烯或聚乙烯专用袋。装料要松紧适度，用塑料项圈加棉塞封口。用塑料布把培养料包裹的严严实实，然后烧炉子用蒸气消毒灭菌。消毒灭菌完全后揭开塑料布等到培养料完全凉透了就可以进行接种。

2、接种

接种是在大棚里搭建一个临时的接种室，在接种之前先把消过毒的培养料集中放置在大棚里，用塑料布围起来，面积10-20平方米，为了防止接种不合格，可以在培养料的两头都接种，在整个接种期间，参加接种的人员要有无菌意识，严禁吸烟、喝酒、大声说话。各种工具不可乱放，要一直保持在无菌的容器里。 当接种的工作完成以后，工作人员退出接种室，禁止来回走动，用专用的食用菌熏蒸消毒剂对培养料进一步消毒。

3、接种后的管理

接种后的30天里菌丝与培养料渐渐溶合慢慢的长长、长粗，接种室里的温度应保持在22摄氏度到25摄氏度，空气相对湿度应维持在60%到70%。30多天之后菌丝已经长到袋子的一半，这个时候需要从接种室里面移出，安置在畦面上。摆放栽培袋高度不能超过7层，每两个栽培袋的袋口要保持一定的距离。

4、菌蕾期温湿度控制

菌蕾期温度控制在25摄氏度左右，空气中相对湿度应保持在86%到90%。每天早晨八、九点钟打开通风口通风换气，保持空气新鲜，二氧化碳浓度控制在1%以下，保持大棚里有散射光照，光照强度1500到3000勒克斯。菌蕾期重要的工作是修剪菌蕾，把长的比较弱的，生长位置比较差的菌蕾一一削去，每一个营养袋只留一个健壮的菌蕾。菌蕾期正常渡过之后灵芝便开始子实体的发育，也叫开片。

5、开片期的管理技术

菌蕾期正常渡过之后，灵芝便进入开片期，灵芝开片期对于湿度的要求更加严格，这个阶段保持灵芝棚里的湿度，采用棚内喷水的方式，灵芝刚刚开片时喷雾的雾点要非常细小，而且喷水量不可以过多，每平方米一次喷水不能超过0.5升。子实体稍大时，喷水量可逐渐增加，这个阶段大棚里的湿度始终保持在90%。开片期的灵芝在一天天的长大，如果得不到良好的通风和光照，子实体也不能形成，菌蕾就是直直的往长里长，长成象鹿角一样的灵芝。开片期的光照要求是3000-5000勒克斯，二氧化碳浓度不能超过1%。灵芝开片期对温度的要求25摄氏-28摄氏度，既要每天适当的通风又要适时监测大棚每个角落的温度，做好保温或者散热的工作。期间需要倒一次垛，从第一排开始将一半灵芝倒头摆放，一层一层的交错排列，更有利于灵芝子实体的生长和发育。

6、灵芝的采收

灵芝子实体成熟的标准是菌盖边缘的色泽和中间的色泽相同，菌盖已充分展开，菌盖变硬，开始弹射孢子。采收灵芝的时候要逐一检查，采收那些已经完全成熟表面覆盖着一层灵芝粉的灵芝。而没有开始弹射孢子的灵芝暂时不要采收。采收灵芝后将灵芝孢子粉收集起来以供药用。

7、烘干

新鲜灵芝的含水量通常为63%，不容易储存，所以灵芝采收后要在二到三天内烘干。烘干时腹面向下，一个个摊开，二到三天后，灵芝的含水量降至15%时作为商品出售。

五、建设内容与资金使用计划

项目建设内容主要有4项，使用完全部资金72.00万元。分别为：

1、日光温室大棚（长103米、宽11.5米）6座，每座温室需资金4.9374万元，6座温室需资金29.624万元。

2、设备购置需资金29.9万元：PB-400型飞象牌破壁机一台需资金17.6万元，HK-50KWSL-4X型立威牌烘干机一台需资金12.3万元。

3、兴旺牌SF型低噪声轴流通风机17台，每台280元，共需0.476万元

4、活动板房（长6米，宽3米，高3.5米）10间需资金6.96万元；兴旺牌SF型低噪声轴流通风机163台，每台风机需资金280元，共需4.564万元。HF1200D型农用电动三轮车1辆需资金0.476万元。

四项建设内容共需资金72.00万元。

六、项目总投资及资金来源

项目总投资72.00万元：分别为日光温室建设需资金29.624万元，设备购置需资金42.376万元。

县级部门资助60万元用于建设日光温室6座需资金29.624万元，购置PB-400型飞象牌破壁机一台需资金17.6万元，HK-50KWSL-4X型立威牌烘干机一台需资金12.3万元，

兴旺牌SF型低噪声轴流通风机17台，每台280元，共需0.476万元。

长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社自筹资金12万元，主要用于活动板房10间需资金6.96万元；兴旺牌SF型低噪声轴流通风机163台，每台风机需资金280元，共需4.564万元，HF1200D型农用电动三轮车1辆需资金0.476万元。

七、组织及管理措施

1.项目组织管理

项目建设单位建立管理机构，设置遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，成立项目单位法人为组长的项目领导组。具体负责制定项目实施方案及重要的资金开支。参与协调各涉项单位的工作，提供各种资料报表，落实项目建设的各项措施，组织项目工程实施，做好项目投资必要的财务和会计记录，对项目建设中各期资料进收集整理、归档，组织实施项目初期验收工作。

2.项目建设管理

项目建设过程中严格遵守主管部门要求建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，坚决杜绝擅自随意更改实施方案内容的行为和做法。项目实施方案批复后，抓紧实施，实施过程中从施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，项目建成后请示主管部门进行验收，未经验收或验收不合格的不得交付使用。

3.项目财务管理

按国家有关规定建立会计核算账册，专账管理，专款专用，严格按批复方案下达的投资计划和批复执行，不得挤占、挪用项目建设资金。

4.项目运行管理

为保证项目顺利实施和圆满完成，须确立专人对资金的使用及建设进度进行监管，项目资金实行专款、专人管理，同时接受上级有关部门的检查、监督；搞好项目的竣工验收和档案工作，将从项目申报到竣工验收各环节的文件资料，按有关规定收集、整理、归档。

八、项目效益评价

1.社会效益

项目建成后，常年吸收当地劳动力10人以上，每人年工资收入1.6万元，临时工人20以上，其中包括5人以上监测户务工人员，带动当地农户增收致富，劳有所得。另外，租赁耕地每亩730元，能够增加当地村民耕地收入，温室种植灵芝获得的利润以不少于下拨资金的7%由乡镇统筹，一部分用于给三类户进行分红，一部分用于继续巩固村集体经济从而加快乡村振兴步伐。为我县引进农业经济发展新模式，增加了乡村振兴新路径。

2.经济效益

项目实施后，每500平方米可放置15000袋培养料，一年一茬可产灵芝干货750公斤，每公斤售价8元，销售值为6000元，产灵芝孢子粉500公斤，每公斤售价为100元，销售值为50000元，总销售值为56000元，每袋培养料及人工成本为1.5元，15000袋成本为22500元，净收益为33500元；每棚棚内面积1000平方米，可产灵芝干货1500公斤，每公斤售价8元，销售值为12000元，产灵芝孢子粉1000公斤，每公斤售价为100元，销售值为100000元，每棚总销售值为112000元，30000袋培养料成本为45000元，净收益为67000元；8个棚可产灵芝干货12000公斤，每公斤售价8元，销售值为96000元，产灵芝孢子粉8000公斤，每公斤售价为100元，销售值为800000元，8个棚总销售值为896000元，240000袋培养料成本为360000元，净收益为536000元。

3.生态效益

项目的实施过程不产生有害物质，灵芝种植方式采用绿式标准化种植技术，可减少病虫害的发生，可减少农药施用量，间接改善生态环境，增加耕地产量与收益。

二O二四年五月二十日

长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社

灵芝生产基地建设项目建设计划

长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社位于长子县石哲镇刁黄村，成立于2020年，2024年合作社租赁耕地73亩，全部用于建设灵芝生产基地。已建设锅炉房高温灭菌室，用于生产灵芝菌棒，生产用房与生产设施正在计划建设中。

合作社现有管理人员2人，技术人员3人 ，临时雇用人员10多人，包括监测户3人，临时雇用人员每人月工资最少在2000元以上。

近年来玉米价格下降，农民种植玉米收益太低，合作社为增加当地农户收入，决定建设灵芝生产基地，带动当地农户增收致富，并为周边乡村发展经济做出示范。为尽快完成这项工作，合作社决定实施“灵芝生产基地建设项目”。

合作社承担石哲镇脱贫户、三类户，灵芝生产基地收益部分以不少于下拨资金的7%用于监测户分红。基地雇用工人主要从本村农户与本镇脱贫攻坚成果三类户中选择，从而增加监测户收益渠道，助力本镇乡村振兴工作。

建设进度如下：

1.2024年5月，制定建设方案，签订一部分购货合同。

2.2024年9月，日光温室建设，铺设水电管网，。

3.2024年10月，购进机械设备，灵芝栽培。

4.2024年10-11月,灵芝生长日常管理，收获灵芝孢子粉与灵芝。

5.2024年12月，棚内杀菌，准备下茬栽培

6.2024年11-12月，整理资料，归档收集。项目建设单位对项目进行初验，请示项目主管单位对项目进行竣工验收。

二○二四年五月二十日

关于长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社

灵芝生产基地建设项目资金

请    示

长子县石哲镇人民政府：

长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社位于长子县石哲镇刁黄村，成立于2020年，2024年合作社租赁耕地73亩，全部用于建设灵芝生产基地。已建设锅炉房高温灭菌室，用于生产灵芝菌棒，生产用房与生产设施正在计划建设中，为尽快完成这项工作，合作社决定实施“灵芝生产基地建设项目”。

合作社现有管理人员2人，技术人员3人 ，临时雇用人员20人以上，包括监测户5人，临时雇用人员每人月工资最少在2000元以上。

合作社承担石哲镇登记造册脱贫攻坚成果三类户，灵芝生产基地收益部分以不少于下拨资金的7%用于监测户分红。基地雇用工人主要从本村农户与本镇脱贫攻坚成果三类户中选择，从而增加监测户收益渠道，助力本镇乡村振兴工作。

项目总投资72.00万元，目前长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社自筹12万元，已全部到位，尚有60万元资金缺口，望上级部门解决为盼。

特此请示

长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社

2024年5月30日

石哲镇党委政府

关于灵芝生产基地建设项目实施方案批复的

通     知

长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社：

镇党委政府会议通过对“灵芝生产基地建设项目实施方案”进行审阅与研究，同意实施“灵芝生产基地建设项目”，现将项目方案批复如下：

1、建设地点：石哲镇刁黄村

2、建设性质：新建

3、建设期限：2个月

4、建设规模与及主要建设内容：建设6个日光温室；破壁机1台；烘干机1台；农用电动三轮车1辆；活动板房10间；风机180台。

5、投资概算及资金来源

项目总投资72.00万元，其中上级支助资金60万元，合作社自筹资金12万元。

6、项目效益：项目建成后生产灵芝年利润为50万元以上。每年利润以不少于上级下拨资金的7%，用于对全镇现有脱贫攻坚成果三类户进行分红，从而带动脱贫攻坚成果三类户加快增收步伐。

接文后，长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社按照方案认真组织实施，并于项目建设任务完成后，及时做好竣工验收的准备工作，认真自验后，向上级部门提出验收申请，由上级部门组织验收。

长子县石哲镇人民政府

二〇二四年七月二十七日