老马沟村高标准覆被式大棚建设项目

实

施

方

案

老马沟村股份经济合作社

二〇二二年七月六日

一、企业现状	3

二、项目建设的必要性与可行性	4

三、项目建设地点、规模与建设时间	4

四、技术措施	5

五、实施内容及资金使用计划	7

六、项目总投资及资金来源	8

七、组织及管理措施	8

八、项目效益评价	10

1.社会效益	10

2.经济效益	10

3.生态效益	10

老马沟村高标准覆被式大棚建设项目

一、企业现状

大堡头镇老马沟村位于长子县正南，全村地平水浅，有农户167户，总人口为459人，多数村民主要收入来源为农业生产，全村耕地总面积为928亩，其中机动地59亩，种植菊花200亩，春秋大棚蔬菜50亩，露地蔬菜40亩，其余全部种植玉米，总面积为638亩。由于全村种植蔬菜农户精心管理，经济收益较好，激发了本村多数村民种菜积极性。

大堡头镇老马沟村股份经济合作社成立于2022年，成员包括全村村民，村内通过产权制度改革和合同清理等工作，理清了集体资产，对59亩机动地进行了对外承包，签订了合同，亩租金1000元，年租金总数为59000元，增加了集体收入，由于村内近年来，支出项目较少，现有22万元节余资金。

为进一步增加本村经济收入，合作社成员代表与合作社理事长等相关成员经多方考察与研究，决定建设高标准覆被式大棚10座，用于周年生产蔬菜，种菜工人全部雇用本村村民与三类户人员，带动村民及三类户增加工资收入。为加快高标准大棚建设进度，合作社决定实施“老马沟村高标准覆被式大棚建设项目”

老马沟村承担有登记造册三类户5户13人，项目建成后，所得种植蔬菜收益部分，以不少于下拨资金的7%，用于三类户分红。新建项目雇用工人，主要从本村农户与帮扶三类户中选择，从而增加三类户收益渠道，助力本镇脱贫巩固工作。

二、项目建设的必要性与可行性

1、项目建设的必要性

由于近来自然灾害较多，农业生产靠天吃饭越来越困难，特别是蔬菜种植露地生产时间短，产品上市期晚，受自然气候影响，蔬菜商品外观无法保证，市场竞争力差。建设高标准覆被式大棚，能实现蔬菜周年生产，抢占蔬菜冬季市场，从而大大提高蔬菜生产效益。

2、项目建设的可行性

项目所在地为老马沟村西，地平水浅。当地农户经常从事本村蔬菜种植生产工作，具有种植蔬菜经验，合作社成员看到近年来蔬菜市场行情较好，建棚要求更加强列。目前合作社已签订合同流转土地20亩，用于高标准覆被式大棚建设。本村有蔬菜种植经验的人较多，知晓蔬菜市场信息，能够合理安排棚内蔬菜种植茬口，胜任棚内蔬菜种植技术操作、病虫害防控技术，有较多蔬菜收购客商，与当地建立有长期的供货关系，生产蔬菜供不应求。

三、项目建设地点、规模与建设时间

项目实施地点为大堡头镇老马沟村西，项目占地面积20亩，建设高标准覆被式大棚10座，棚长为85米，棚宽为12米、高4.2米，安装棉被，防虫网、配套建设水电管网，棚内安装微喷滴灌管，棚内安装运输轨道车。

项目建设时间为2022年7月－2022年12月，共6个月时间。

四、技术措施

一）塑料大棚建设

①规划方位:塑料大棚采取东西走向，大棚宽12米，棚长85米、棚高4.2米。

②埋地锚：在规划好的地块上，沿南北两侧边沿打两排压线地锚坑，坑深80厘米、坑口直径40厘米，对称排列，其中靠近地块南北边沿的第一行和最后一行地锚坑离开地边1米。地锚坑打好后埋压线地锚，埋地锚时将环形一端露出地面5-10厘米，以便卸棚后土壤耕作时作为可视标志，另一端（系水泥堆一端）埋入坑内，踩压结实。

③安装钢架：在东西横向两撑线地锚坑之间，从中间向两侧顺次对称插入钢架，并进行固定。

④安装边架：在规划好地块的东端和西端分别安装两个边架并进行固定。

⑤扣棚膜：选择在早晨无风天气进行。棚膜拉好后，要将东西两端边架外侧棚膜埋入土中，并保持棚面南北不留皱褶，东西呈绷紧状态。

⑥固定压线：扣好棚膜后，在棚膜上用压线拉紧压实，将棚膜压紧，做成内撑外压型。

⑦安装防虫网：在卡槽内镶入防虫网，在通风透气的过程中，减少飞虫进入，从而减少病害的发生。

⑧安装棉被：在棚顶部中央固定卷帘机与卷杆，卷起棉被固定在棚顶，外界温度降低时，放下棉被，起到保温作用。

⑨安装棚内运输轨道与运输车，蔬菜盛产期，果实的采收劳动强度大、时间长、频次高，棚内运输车能够大大减少蔬菜采收强度，提高采摘速度，从而减少用人工数量，还可运送别的重物，减少人工投入。

⑩铺设水电路管网：每座棚铺设水肥一体化滴灌设备，满足日常用水用肥需求，棚内供水管网，包括支管与主管系统及辅助设备。

- 蔬菜种植技术

根据市场需求情况，选择市场畅销蔬菜种植品种，正确安排茬口，进行科学种植，所需秧苗按照种植时期与茬口安排，提前订购商品苗，进一步保证产品品质与增加经营收益。

（1）定植

①施足底肥，精细整地。

前茬蔬菜要求一次性施足底肥，每亩施优质无菌农家肥果菜类5-6方，叶菜类3-4方，配合测土配方肥,随整地将底肥一次施入。

②适时定植。

整地前要深耕细耙，耕深达到25cm左右为宜，要求土壤细碎无坷垃。定植前完成打畦铺膜。

③壮苗早栽合理密植，大棚建设完成及时进行第一茬蔬菜定植，坐水定植秧苗，秧苗栽在垄边上，每垄2行，栽苗位置以浇水时能湿到根部为宜。定植完成后及时整理铺设滴灌带，浇一边透水，有利于缓苗，缓苗后及时进行蹲苗。

（2）中期管理

塑料大棚温度管理很重要，白天温度控制在25-32°C，夜晚温度控制在18°C以下，浇水见干见湿，从采收蔬菜开始，每20天追一次肥。

（3）病虫害防治

①用75%的百菌清配成800倍液，一次防治多种病害，以防为主，减少病害发生。

②防治蚜虫可用50%抗蚜威1500倍液喷雾，防治其他虫害可用甲维盐进行喷雾。

（3）适时采收

蔬菜成熟时，按市场收购要求及时在晴天上午采摘，减少植株病虫感染。

（4）前茬蔬菜采收后期，及早进行下茬蔬菜种植计划，预定秧苗，合理安排茬口。

五、建设内容与资金使用计划

项目建设内容主要有3项，使用完全部资金112.5万元。分别为：

1、高标准覆被式大棚10座，每座需建设资金10.8129万元，10座高标准覆被式大棚共需建设资金108.129万元。每座详细建设内容为：钢架结构建设安装需资金3.9575万元、购置棚膜需资金0.55712元、购置防虫网需资金0.05934万元、棉被及安装需资金3.6604万元、零部件购置需资金0.39353万元、购置水泥、砖块等土建材料需资金0.0604万元、安装工费、零工费及运费等需资金1.0748万元、棚内水电管路建设需资金0.538万元、运输轨道车建设需资金0.5118万元。

- 2、棚外水电管网建设需资金4.371万元，其中棚外总水管路建设与水泵购置需资金0.82万元、棚外输电线路建设需资金3.551万元。

三项建设内容共需资金112.5万元。

六、项目总投资及资金来源

项目总投资112.5万元：分别为10座高标准覆被式大棚共需建设资金108.129万元，棚外水电管网建设需资金4.371万元。

资金来源为县级部门资助90万元，全部用于建设高标准覆被式大棚。合作社自筹资金22.5万元，用于高标准大棚建设资金上级不足部分18.129万元，棚外水电管网建设资金4.371万元。

七、组织及管理措施

1.项目组织管理

项目建设单位建立管理机构，设置遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，成立项目单位法人为组长的项目领导组。具体负责制定项目实施方案及重要的资金开支。参与协调各涉项单位的工作，提供各种资料报表，落实项目建设的各项措施，组织项目工程实施，做好项目投资必要的财务和会计记录，对项目建设中各期资料进行收集整理、归档，组织实施项目初期验收工作。

2.项目建设管理

项目建设过程中严格遵守主管部门要求建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，坚决杜绝擅自随意更改实施方案内容的行为和做法。项目实施方案批复后，抓紧实施，实施过程中从施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，项目建成，严格进行项目竣工自验工作，自验合格后请示主管部门进行验收，未经验收或验收不合格的不得交付使用。

3.项目财务管理

按国家有关规定建立会计核算账册，专款专用，严格按批复方案下达的投资计划和批复执行，不得挤占、挪用项目建设资金。

4.项目运行管理

为保证项目顺利实施和圆满完成，须确立专人对资金的使用及建设进度进行监管，项目资金实行专款、专人管理，同时接受上级有关部门的检查、监督；搞好项目的竣工验收和档案工作，将从项目申报到竣工验收各环节的文件资料，按有关规定收集、整理、归档。

八、项目效益评价

1.社会效益

项目建成后，常年吸收当地劳动力10人以上，每人年工资收入1.6万元以上，临时工人20人以上，其中包括5人为三类户务工人员，能够带动当地农户增收致富，劳有所得。另外，合作社租赁本村耕地每亩1000元，能够增加当地村民耕地收入，大棚种植蔬菜获得的利润以不少于下拨资金的7%用于对本村三类户进行分红，从而带动三类户加快脱贫步伐。

2.经济效益

项目实施后，每栋大棚占地面积1.53亩，净种植面积为1.4亩，10个高标准覆被式大棚净种植总面积为14亩，每亩一年两茬，亩产蔬菜量16000公斤，平均亩产值可达4万元，每亩年利润2万元以上，10个高标准覆被式大棚年利润为28万元以上。

3.生态效益

项目的实施过程不产生有害物质，合作社种植方式采用绿式标准化种植技术，能够减少病虫害的发生，从而减少农药施用量，间接改善生态环境，增加农作物产量。

长子县老马沟股份经济合作社

二O二二年七月九日