长子县2022年四好农村公路工程质量监管办法

一、建设单位、监理单位和施工单位在本工程中是合同关系，按照招标文件、投标文件、设计图纸、合同和相关法律、法规、规范要求各司其职，各自承担相应责任。建设单位是建设主体，承担组织管理责任；监理单位是社会专业工程质量监督管理单位，承担工程质量管理责任；施工单位是社会专业工程建设者，承担工程质量直接责任。

二、施工单位进场的原材料，必须先到有资质的实验室检验，经监理批准后方可进场，并在进料中间施工、监理不定时抽检，保证原材料进场合格。同时，质监站人员要对原材料进行抽检检测。

三、施工单位在开工前，主要技术人员、安全员，必要的施工机械、试验检测仪器必须到场，否则不得开工。

四、施工机械、施工工艺、劳力配备等施工方案必须合理安全可行。每班作业完成后，施工单位必须进行质量自检，合格后申请监理、甲方代表、质监站抽检，抽检合格后方可进行下班作业。自检、抽检资料原始数据报驻工地甲方代表存档。

五、监理人员对工程施工程序实行全程旁站监督，发现问题，可直接根据《公路工程监理规范》要求，对施工单位的不当施工行为进行制止、停工、下达返工指令。

六、长子县农村公路质量监督站人员，不定期对工程实体质量、人员、机械、试验检测仪器、质量检测资料进行检查，如发现质量问题，由此引起的工程返工由施工方无偿承担，直至检验合格。如造成重大质量事故、或造成不良社会影响，业主将根据责任，对施工单位、监理单位进行经济处罚，甚至移送司法部门追究刑事责任。

二0二二年七月十日