**同旺南站片区回迁安置项目**

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：丹朱镇同旺村南站片区改造项目是我县2020年确定的重点项目之一，现阶段已顺利完成拆迁及土地出让手续，为进一步加快项目建设，让群众早日回迁。

项目负责人：高云

联系人：高云

联系电话：18535505516

项目存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强，经费支出的滞后延缓了预算执行进度。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：万元；

项目当年预算金额：8000万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：87.5

绩效等级：良好

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结: 依照相关规定建立健全规章制度，明确管理程序和岗位职责,细化工作,落实到人，认真做好项目建设相关工作，仔细规划项目各个阶段时间和相关内容，方便项目后续工作的展开。

已完成指标:

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 工程完工及时度 | 100% |
| 工程验收合格率（%） | 100.00% |
| 项目计划完成率（%） | 100.00% |
| 服务对象满意度（%） | 100.00% |
| 清洁能源使用占比 | 100.00% |
| 棚户区改造人员收入增长率（%) | 100.00% |
| 社会公众满意度（%） | 100.00% |

未完成指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 预算执行率 | 75.00% | 25% |
| 基础设施建设成本（万元） | 120.00% | -20% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

1. 对项目决策的建议：

运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

1. 对预算安排与执行的建议：

科学预算，统筹安排，合理安排财政预算，为项目顺利实施提供保障。

1. 对资金管理的建议：

严格按照有关财经制度加强资金管理，做到正确合理使用各项资金，尽量提高资金使用效率，体现出资金的使用价值。

1. 对项目管理的建议：

合理安排，统筹兼顾，尽量缩短工程项目的实施周期。

1. 其它：

无

1. 备注：

无