**河东美丽乡村建设**

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：高标准硬化巷道360米，硬化田间路5000平方米

项目负责人：王新枝

联系人：王新枝

联系电话：13453555353

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：万元；

项目当年预算金额：25万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：97

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结: 保障核查工作顺利推进，完成良好。为今后项目储备、运转工作打下坚实基础。

已完成指标:

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 项目预算控制数（万） | 100.00% |
| 工程完工及时性 | 100% |
| 建设工程合格率 | 100.00% |
| 硬化田间路面积 | 100.00% |

未完成指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 村民满意度（%） | 90.00% | 10% |
| 农村环境生态环境改善情况 | 90% | 10% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

1. 对项目决策的建议：

项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

1. 对预算安排与执行的建议：

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方面做好衔接沟通，提高预算编制的科学性、合理性、准确性。

1. 对资金管理的建议：

切实做好资金保障，重视对财政资金的管理，提高资金使用效益。

1. 对项目管理的建议：

依照相关规定建立健全规章制度，明确管理程序和岗位职责,细化工作,落实到人，认真做好项目建设相关工作。

1. 其它：

无

1. 备注：

无