长子县自然资源局2021年度重大行政决策事项目录

填报单位：长子县自然资源局

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 法律政策依据 | 实施计划 | 承办部门 | 是否听证 |
| 1 | 长子县国土空间总体规划（2020-2035年） | 《山西省自然资源厅办公室关于开展国土空间规划编制工作的通知》（晋自然资办发〔2019〕16号） | 2020年6月底已完成初稿并上报省自然资源厅，目前正在进一步修改完善。 | 规划股 | 否 |
| 2 | 长子县“十四五”采煤沉陷区综合治理规划 | 山西省人民政府关于印发山西省采煤沉陷区综合治理工作方案的通知 | 1. 2021年第四季度拟计划全部开展采煤沉陷区综合治理工作  2. 2022年第一季度继续开展采煤沉陷区综合治理工作  3. 2022年第二季度施工结束，进入验收阶段 | 地环股 | 否 |